# 11.Экономическая часть

Одной из основных целей планирования работы по созданию программного комплекса (пакета программ) является определение общей продолжительности ее проведения.

За время выполнения дипломного проекта студент, как правило, является участником небольших по объему вычислений. В этом случае наиболее удобным, простым и наглядным средством может служить ленточный график проведения работ. Он представляет собой таблицу, где перечислены  наименования видов работ, должности исполнителей, трудоемкости и длительности выполнения. Продолжением таблицы является график, отражающий продолжительность каждого вида работ.

Продолжительность каждого вида работ определяется по формуле:

TH i  = T i  /  H i

T i- трудоемкость i-го вида работ;

H i-  численность исполнителей;

При построении ленточного графика исходят из того, что перерывов в работе над дипломом быть не может.

Расчет затрат

Стоимость затрат на разработку темы определяется сметой затрат. Затраты складываются из заработной платы исполнителей и косвенных расходов.

- Основная заработная плата.

Результаты расчета основной заработной платы сведены в таблицу. Минимальная заработная плата составляет 83.49 рублей. Инженер 8-го разряда имеет тарифный коэффициент 3.12 по единой тарифной сетке. Отсюда следует, что его оклад равен 83.49*3.12=260.49 руб.

Старший научный сотрудник имеет тарифный коэффициент 6.51.Тогда его оклад: 83.49*6.51=543.52 руб. Найдем дневную заработную плату, считая, что в месяце 21 рабочий день.

Инженер: 260.49/21=12.4 (руб.)

СНС: 543.52/21=25.88 (руб.)

Основная заработная плата Зосн=622.16 руб.

- Отчисления во внебюджетные фонды

З вф   =К вф *  З осн ;

где К вф =38.5 * 10-2

З вф =622.16 * 38.5 * 10 -2  =239.53 (руб.)

- Затраты на материалы

Ватман- 6л * 4.5=27 руб.

Бумага-27 руб.

Диск с программным пакетом- 60 руб.

Всего- З м = 114 руб.

- Накладные расходы

Накладные расходы составляют 15% от прямых:

З н  = З пр  *  0.15

З пр  = З осн  + З вф  +  З н

Зн  =0.15 * (622.16 + 239.53 +114) = 146.35 (руб)

- Полная себестоимость

Определяется суммированием всех статей

З п  = З  осн +  Звф  +  З м +  З н = 1122.04 (руб.)

- Прибыль

Прибыль составляет 10% от полной себестоимости

Р = 0.1 * 1122.04 = 112.21 (руб.)

- Цена

Цена получается в результате сложения прибыли и себе

себестоимости

З = З п  +  Р = 1122.04 + 112.21 =1234.25 (руб.)

| Содержание работ | T i | Дни | Исп- ли | Дневн. Ставка | ЗП Руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изучение и согласование технического задания | 1 | 1 | Вед. инж. | 25.88 | 25.88 |
| Изучение основных принципов управления персоналом | 7 | 7 | Инж. | 12.4 | 86.8 |
| Исследование работы ОК, его структуры, подразделений | 7 | 7 | Инж. | 12.4 | 86.8 |
| Разработка ТЭО | 1 | 1 | Вед. инж. | 25.88 | 25.88 |
| Анализ имеющейся БД, ее нормализация | 3 | 3 | Инж. | 12.4 | 37.2 |
| Проектирование СУБД | 7 | 7 | Инж. | 12.4 | 86.8 |
| Разработка интерфейса СУБД | 15 | 15 | Инж. | 12.4 | 186 |
| Проведение эксперимента | 1 | 1 | Инж. | 12.4 | 12.4 |
| Согласование результата с руководителем | 1 | 1 | Инж. | 12.4 | 12.4 |
| Пояснительная записка | 10 | 10 | Инж. | 12.4 | 12.4 |
| Графический материал | 3 | 3 | Инж. | 12.4 | 37.2 |
| Сдача темы | 1 | 1 | Инж. | 12.4 | 12.4 |
| Всего | 57 | 57 |  |  | 622.16 |

Всего:  622.16 руб.